# Automatizarea completării cantităților pentru refill carte

Document de pornire pentru proiect

Scop: să generăm automat o cantitate recomandată de comandă per SKU, pornind din exportul ERP și regulile de business extrase din discuții, astfel încât buyer-ul să valideze și să ajusteze doar excepțiile.

# 1. Problema

• Astăzi, buyer-ul completează manual coloana Cantitate, deși există deja un calcul brut de Necesar bazat pe vânzările din ultima lună și stocul curent.

• Formula brută nu este suficientă deoarece ignoră contextul comercial și operațional: reeditări, promoții, campanii, titluri noi fără istoric, indisponibilități la furnizor, sezonalitate și alte excepții.

• Procesul actual consumă mult timp, depinde de cunoaștere tacită acumulată în echipă și nu este suficient de standardizat.

• Rezultatul dorit nu este neapărat automatizare completă fără control uman, ci o propunere de cantitate suficient de bună încât verificarea manuală să rămână ultima etapă, nu munca principală.

# 2. Date disponibile

• concluzii-discuții.docx: descrie procesul actual, excepțiile, criteriile folosite de buyers și limitele formulei simple.

• export-erp-sample100.xlsx: exemplu de export brut din ERP; conține identificatori de produs, furnizor, prețuri, reducere, stoc, disponibil recepții, rezervări și ferestre multiple de vânzări.

• aprovizionare-sample100.xlsx: exemplu de fișier operațional; peste exportul ERP se adaugă coloane derivate precum Necesar, DOS și VZ medie/zi, iar Cantitate este completată manual de buyer.

• elefant-erp.db.xlsx: schemă pentru baza intermediară construită din exporturi; include cel puțin entitățile products, sales, purchases și purchase_returns.

Câmpuri utile deja vizibile în exportul ERP: SKU, EAN, cod articol, titlu, autor, furnizor, RRP, reducere, stoc online, disponibil recepții, vânzări pe mai multe ferestre de timp, categorie, subcategorie, producător, colecție, format, vârstă, cod furnizor, rezervări.

# 3. Obiectivul proiectului

• Să calculăm automat o cantitate recomandată de comandă per produs, care să înlocuiască sau să pre-populeze coloana Cantitate.

• Să păstrăm ca bază ținta de acoperire de aproximativ 30 de zile, dar să nu tratăm formula Necesar ca suficientă în sine.

• Să folosim reguli explicabile, nu o cutie neagră, astfel încât buyer-ul să poată înțelege de ce un produs primește o anumită recomandare.

• Să reducem timpul de lucru manual și dependența de cunoașterea informală, fără să pierdem controlul asupra excepțiilor importante.

# 4. Probleme care trebuie modelate explicit

• Reeditări: aceeași carte poate apărea pe coduri diferite; cantitatea nu poate fi calculată corect dacă stocul și istoricul rămân fragmentate pe ediții.

• Promoții și campanii: vânzările recente pot fi artificial crescute; dacă nu există un semnal de campanie, modelul va supra-comanda.

• Titluri noi: nu au istoric propriu și trebuie tratate pe baza unor semnale indirecte, de exemplu autor, colecție, furnizor sau precomenzi.

• Indisponibilitate la furnizor: perioadele fără stoc pot produce zerouri false în istoric și pot subestima cererea reală.

• Sezonalitate și evenimente externe: anumite categorii sau titluri au comportament dependent de calendar sau de evenimente din piață.

• Constrângeri comerciale: retururile, cashflow-ul și lead time-ul de aprovizionare influențează cantitatea optimă, chiar dacă nu apar direct în formula curentă.

# 5. Livrabilul minim util

• Un pipeline care pornește din exportul ERP sau din baza intermediară și generează automat o cantitate recomandată per SKU.

• Pe lângă cantitate, sistemul trebuie să producă și motivele recomandării sau flaguri explicative, de exemplu reeditare, promo, titlu nou, suprastoc, risc de ruptură.

• Outputul trebuie să poată fi revizuit rapid de buyer și exportat mai departe în formatul folosit operațional.

# 6. Formulare de obiectiv pentru kickoff

Proiectul urmărește transformarea completării manuale a cantităților de refill într-un proces semi-automat și explicabil, bazat pe date istorice, reguli de business și semnale comerciale, cu accent pe reducerea muncii manuale, reducerea retururilor inutile și limitarea situațiilor de out-of-stock.